附件2：
阜新市彰武草原生态恢复示范区
土地优化调整流转工作方案
（2027—2031年）
（征求意见稿）

阜新市彰武草原生态恢复示范区（以下简称“示范区”）第一轮土地流转2026年12月31日到期，为平稳有序完成第二轮土地优化调整流转，推进示范区生态建设成果巩固和提质增效，根据《阜新市彰武草原生态恢复示范区优化调整工作实施方案》总体部署，结合实际，特制定本方案。
一、指导思想与基本原则
（一）指导思想。
以习近平生态文明思想为根本遵循，紧扣科尔沁沙地歼灭战、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总体部署，坚定“生态立县”战略不动摇，着眼精准测绘、优化调整、巩固成果目标，规范、稳妥推进示范区第二轮土地流转，为示范区整体提质升级奠定坚实基础。
（二）基本原则。
1.科学规划，测绘为基。秉持草原生态恢复成效与既定成果，通过精准测绘、优化调整、系统规划，实现示范区第二轮土地流转“底数”清晰、法定依据坚实。
2.规范程序，健全台账。规范流程、机制，分级研判、民主决策、生态评估、健全台账，做到决策有据、执行有痕、结果可溯、台账完备。
3.权属清晰、动态调整。以人为本，生态为先，尊重土地流转历史沿革和权属主体地位，按照法定权属关系、规范签订示范区第二轮土地流转合同、拨付资金；流转土地动态调整。
二、总体任务与土地规划
优化调整、合理规划，完成示范区第二轮土地流转12.5万亩，本轮土地流转周期5年（2027年—2031年），土地流转资金分年度支付，按不同地类动态执行差异化标准，具体标准依据土地测绘成果以实际测算为准。
[bookmark: _GoBack]示范区第二轮优化调整流转土地地类认定以自然资源部门第三次全国土地调查成果为准。一般耕地流转价格原则参考部分企业占地流转价格，林地和草地流转价格原则遵照部分镇村意愿并考虑土地现状、生态公益性质。乡镇政府可根据一般耕地、疏林地、幼林地的历史成因及衍变因素自行确定流转价格，但是禁止突破相应地类标准上限；各乡镇之间原则保持流转价格基本一致。
三、实施阶段与时间步骤
主要分三个时期、六个阶段推进。
（一）合同签订前期。
1.宣传动员阶段（2026年9月末前）。政策宣讲工作组统筹安排，通过全方位宣传营造群众熟知政策、主动参与、积极支持的良好氛围。
2.土地测绘阶段（2026年10月末前）。示范区管委会牵头统筹，县自然资源局行业指导、履行技术主责，示范区内及相关乡镇具体负责属地牵头组织实施，精准开展全域土地测绘工作。示范区管委会、县农业农村局、县林草局等部门全程参与，积极对接示范区内及相关乡镇政府、县自然资源局和“第三方”机构，逐地块同步认定（确认），分别建立健全示范区第二轮土地优化调整流转台账，信息、数据必须精准且台账规范，实现管委会、镇（村）、部门三级台账完备存档、信息精准、衔接一致、规范标准。
示范区管委会规划建设部：负责统筹协调示范区二轮土地测绘工作，形成优化调整流转土地规划分布图。
县自然资源局：负责地类核准及测绘成果运用工作，为土地优化调整流转提供准确可靠的依据。
县农业农村局：负责指导乡镇摸清沙化耕地现状、历史沿革及第一轮土地流转合同底数。协调、指导乡镇整理村级台账，完成示范区第二轮流转土地测绘成果与历史形成台账信息、数据的套合工作，确保衔接一致、准确无误。
县林业和草原局：负责全面摸清林地、草地底数，核定成林地、疏林地、幼林地和草地现状。
示范区属地乡镇：落实属地责任，安排专人负责，牵头组织开展测绘工作，全面掌握土地及相关情况，完善镇村两级土地优化调整流转清单和台账，规范存档合同等资料；规范执行程序，聘请有资质的“第三方”机构完成专业土地测绘；组织各村成立项目工作组，针对示范区第一轮流转土地，根据村委会与农户签订的原合同或价款收据（凭证）实地进行逐地块实地测量，按照“三调”地类属性编制草原土地优化调整流转农户名册，名册内容包括但不限于地块、面积、承包期限、边邻四至等；乡镇政府对接行业部门确准、一致台账信息数据。
3.程序执行阶段。
2026年9月末前，土地流转工作组统筹安排，组织开展示范区二轮土地流转实地测绘（核验）、权属核查、合同（协议）起草、信访稳定等工作。
2026年10月15日前，示范区管委会牵头，执行重大事项决策程序，开展公平性审查及公开征求意见、专家论证、风险评估、合法性审核、集体讨论等前置工作。县政府授权示范区管委会委托公司实施彰武草原生态恢复示范区生态恢复项目（第二轮流转土地使用及资金代发）；示范区管委会召开“三重一大”会议、执行政府采购程序确定受托公司（以下简称“受托公司”），示范区管委会与公司签订委托协议。召开全县启动会议，各成员单位（含乡镇政府）召开专题会议、成立领导小组、制定实施方案、做好公示流程等工作。
示范区管委会统筹协调，县财政局、县农业农村局、县林草局准确把握政策、全程把关指导，县司法局负责法治审核把关，遵照行业要求和规则会商起草委托书、合同、协议等示范文本并明确具体实施程序；示范区第二轮土地流转合同与本轮测绘数据库土地编号规范一致。
——合同签订程序：受托公司分别与村集体股份经济合作社、国有林场签订《彰武草原生态恢复示范区第二轮土地流转合同》（详见附件1），农户与村集体股份经济合作社签订《彰武草原生态恢复示范区第二轮土地流转委托书》（详见附件2）。
——资金拨付程序：乡镇政府、县林草发展服务中心核实台账并结合实际，分别统计、核定各村与各国有林场流转土地名单及面积、资金额度等信息，审核（初审）后分别形成示范区第二轮土地流转资金申请报送至受托公司->受托公司汇总各乡镇政府、县林草发展服务中心报来的资金申请，审核（二审）后签字、盖章统一报送至示范区管委会审核，同时规范执行财务（记账）制度->示范区管委会审核（三审）后报请县政府（财政）->县政府（财政）审核（终审），审批后按照地类和权属分别拨付至乡镇政府、县林草发展服务中心，由县林草发展服务中心拨付给国有林场，由乡镇政府拨付给村集体股份经济合作社，涉及农户的通过财政“一卡通”拨付到户。
（二）合同签订时期。
1.签订土地流转合同阶段（2026年12月末前）。示范区内及相关乡镇政府发挥属地主体作用，具体牵头负责、稳妥组织相关村完成二轮土地流转合同签订；县林草中心具体负责组织国有林场稳妥完成示范区第二轮土地流转合同签订。县农业农村局、县林草局、县财政局、县司法局等部门负责把关全部流程（含签订文书）的合法性、规范性。遵循节约资金和提升土地使用效率（益）的宗旨（思路）探讨更优的示范区土地使用模式，鼓励和支持合资合作经营。
（1）流转合同签订主体。彰武草原生态恢复示范区管委会、受托公司、示范区内及相关村集体股份经济合作社、国有林场、其他涉及的土地权属单位。
（2）签订土地流转合同。按照示范区第二轮土地优化调整流转总体规划（布局）和土地测绘成果，具体执行以上“程序执行阶段”内容，组织实施到位，完成示范区二轮土地优化调整流转合同签订等工作。所有签订合同、协议、委托书等同步报示范区管委会和相关乡镇、部门备案；严格执行土地流转合同约定，按照地类支付土地流转资金。  
（3）合同相关事项约定。草原生态恢复示范区内，超出村委会与农户签订的原合同或价款收据面积外的多余土地全部由村集体股份经济合作社流转给公司统一经营，签订流转合同的土地收益纳入村集体股份经济合作社，并严格按照村集体股份经济合作社章程和收益分配办法进行资金分配和使用。国有林场林地划入示范区土地优化调整流转范围的，与群众享受同等待遇。原合同不足5年的，本轮合同有效期签到合同截止日期，到期后剩余年限的土地合同约定资金由村集体股份经济合作社受益，公司与村集体股份经济合作社执行程序、补签合同；签订土地流转合同时，原合同剩余有效期超过5年的，本轮签订期限为5年。
2.土地流转台账完善阶段（过程与合同签订同步）。健全完善“三本台账”，即：村级基础台账，乡镇、农业、林草分别汇总台账，受托公司总体台账；上下口径、步调一致，衔接逻辑合理、数据精准。台账材料主要包括但不限于：领导小组名单、实施方案及相关文件、村民代表会议记录、合同、土地名册、资金发放（领取）凭证。
（三）合同签订后期。
1.巩固提升阶段（2027年1月—合同期结束）。
（1）2027年1-3月集中查摆、整改。各乡镇、各部门全面从审计角度进行审视，集中组织开展专项工作“回头看，核查合同履约、地块管护、政策落实等关键环节，完善护地长效机制，构建闭环管理体系；系统总结工作经验做法，提炼形成可复制、可推广的系统生态治理示范样板模式。集中期工作完成后，长效坚持，建立长效机制。
（2）执行动态调整机制。坚持生态优先、动态调整，二轮土地流转合同期内，土地（台账）实行动态更新机制，原则每年3月调整更新，特殊情况根据实际“一事一议”，台账永久留存，由示范区管委会统筹，协调相关乡镇及县林草、县农业农村、县自然资源等部门拿出土地调整（调出）意见，报请县政府审批；调整依据要充分、数据要准确、资料要完备、归档要及时、要有专人管理。调出后，受托公司对接镇（村）及县农业农村局、县林草局等行业部门，规范执行合同终止（解除）程序，对接台账管理。属地乡镇和地类所属行业职能部门必须即时接管调出的土地，严禁弃管、生态破坏。 
（3）严格资金审核与发放。资金审核工作组统筹安排，组织开展资金测算、审核、公示和发放等工作，确保资金安全、发放及时全程可溯。资金申请、发放前置执行乡镇政府属地验收、行业部门结果确认、受托公司现场复核的工作机制，广泛接受社会各界和人民群众监督。
示范区二轮土地流转合同期内，兑现政策（拨付资金）具体遵照合同约定、执行资金管理办法及上述资金拨付程序，每年5月1日前由县财政拨付；每年3月前由乡镇政府和县林草发展服务中心等单位及时、据实报送资金申请。
四、保障措施
（一）强化组织领导。在彰武草原生态恢复示范区优化调整工作领导小组领导下，各工作组、各成员单位（含乡镇政府）层层压实责任，注重规范、协调联动、统筹推进，整体实现稳步实施、巩固提升。
（二）强化要素保障。
1.规范流程、机制。县农业农村局、县林草局、县自然资源局等部门全程指导和监督到位，确保阶段步骤、工作流程符合规范；各工作组、各牵头单位充分发挥职能作用，保障示范区土地优化调整流转工作顺利开展。县审计部门全程审计监督，确保规范运行。
2.严格监督、管理。县财政局负责5000万元专项资金的向上申请和到位跟踪，妥当安排县级配套资金，专款专用，规范监督管理；明确资金使用范围，包括土地流转、试验示范、补植补造精品提升、护林护草、基础设施管护等，及时、足额拨付到位。示范区管委会根据资金需求、生态用途拿出具体细则，报请县政府研究、安排；获得示范区土地流转资金的村集体股份经济合作社、国有林场等单位必须合理合规做好资金监管和安排，原则要反哺示范区生态建设。县财政部门修订（制定）资金管理办法时，规范提出关于受托公司产生利润收益的资金分配及主要用途等方面规定意见，主要包括但不限于县政府统筹使用、用于生态恢复建设。
3.强化工作督导考核。县督查室统筹示范区二轮土地优化调整流转工作系统考核，强化专项考核评价结果综合运用，助推工作；对于积极参与、支持示范区二轮土地优化调整流转工作贡献（业绩）突出的单位在政策、资金等方面倾斜，对于担当作为的优秀个人予以表扬。
（三）营造浓厚氛围。全面总结草原生态恢复阶段性成效成果，深入开展土地优化调整流转政策宣讲和培训，让广大镇村干部和更多农户百姓了解、知晓土地优化调整流转的必要性和重要意义，营造人民群众熟知政策、主动参与、积极配合的良好社会氛围。
（四）维护信访稳定。信访稳定工作组统筹协调，负责矛盾纠纷排查化解、信访接待处置、突发事件应急处理、舆情处置等工作，早发现、早介入、早化解，确保大局稳定。县财政局、县农业农村局、县自然资源局、县林草局等行业部门、示范区内和相关乡镇、各村细化压实“三级”响应和监管责任，及时破解堵点难点问题，形成上下联动、协同发力工作格局。

附件：1.彰武草原生态恢复示范区第二轮土地流转合同范
本（公司—村集体股份经济合作社）;
2.彰武草原生态恢复示范区第二轮土地流转委托
书范本（农户—村集体股份经济合作社）。













彰武草原生态恢复示范区土地流转合同范本
（村股份经济合作社—公司）

甲方：       镇       村股份经济合作社
法人代表：
乙方：       
法人代表：
一、流转背景
2019年以来，彰武草原示范区经过数年持续不懈的生态投入与系统治理，示范区“生产、生活、生态”深度融合的发展格局已初步构建，在生态屏障巩固、绿色产业培育、基础设施支撑与长效管护能力等方面取得了显著成效，为辽宁省乃至全国生态建设树立了良好形象，并得到了各级领导的高度认可，为持续巩固多年来草原示范区生态修复及治理成效，确保我县生态建设各项工作的可持续发展，2027年开启新一轮草原生态恢复示范区生态建设工作，开展土地流转等前期工作。当前，示范区农户已与村股份经济合作社签订了《彰武草原生态恢复示范区土地流转委托书》，现由村股份经济合作社统一将示范区内土地流转               ，全面开展彰武县草原生态恢复示范区生态建设工作。
二、土地概况
1.地块：彰武县     镇     村草原示范区内土地，合计流转     亩，其中按土地类型分：耕地     亩，成林地     亩，幼林地     亩，草地     亩，按权属性质分：家庭承包方式的土地     亩，村集体土地     亩（耕地     亩、林地     亩），国有土地     亩（耕地     亩、林地     亩），其他方式承包的土地     亩（耕地     亩、林地     亩）。
2.用途：依法保护和合理利用土地，在流转期内维护土地的生态建设与产业发展用途，可开展沙地治理、植被恢复、固沙造林、草原修复、生态管护、生态产业等生态示范建设项目，严禁改变农用地属性、非法采砂、违规建房等行为，不得给土地造成永久性损害。
3.甲方保证所出租的土地已获农村土地承包方合法委托，签署本合同已获得完全授权，没有任何瑕疵。授权范围包括但不限于由甲方统一决定流转土地经营权租金价格、土地用途、租赁期限、放弃优先租赁权等具体事宜及办理一切相关手续。
4.流转期限：自2027年  1 月  1 日起至2031年 12  月 31  日止，共计5年。
三、土地流转价格、支付方式及补贴约定
1.土地流转价格及支付方式：按照土地不同地类进行流转，流转价格为：一般耕地    元/亩/年；疏林地、幼林地    元/亩/年；成林地、草地    元/亩/年，五年期内租金标准固定不变。采取分期付款方式，一年一付款，土地流转价款乙方于每年5月1日前进行发放或拨付，其中涉及农户的将通过一卡通形式发放，涉及村集体的将拨付到所在乡镇政府，涉及国有林场土地的直接拨付到县林草局。
2.补贴约定：国家、省、市、县下发的草原生态补助、沙化治理补贴、生态修复项目资金归乙方专项用于示范区生态建设；农户原有耕地地力补贴归农户所有。
四、双方权责
甲方
1.全面做好土地流转工作，保证农户自愿委托、土地无权属纠纷，协调农户不得阻挠乙方施工、管护，一旦出现农户擅自进入流转土地放牧、开荒、耕种等生产经营行为，要全力协调阻止，如由此造成的一切损失，由农户全额赔偿。
2.配合乙方及镇政府做好土地测绘、项目申报、矛盾调解等工作。
3.做好农户、村集体及国有企业土地流转资金的补偿申报工作。
4.必须为乙方经营创造良好的外部环境。协调好本村内及周边群众关系，与乙方无争议、无纠纷；
5.维护乙方的土地租赁权。在合同有效期内，甲方不得收回或调整该宗地承包经营权，亦不得将该宗地转让、质押、重新出租给其他任何第三方。
乙方
1.专款专用生态建设，用于生态修复，不改变土地性质；按期足额支付租金。
2.同等条件优先雇佣示范区进行土地流转的村民务工，优先参与乙方组织的示范区生态管护、栽植、除草等务工，获取劳务报酬。
3.依法保护和合理利用土地，在流转期内维护土地的生态建设与产业发展用途，不得用于非农建设（生态旅游设施除外），不得给土地造成永久性损害。
4.流转期满，地上物及设施归乙方；同等条件享有优先续租权。
5.发展生态产业同等条件下，甲方及村民享有优先权
五、违约
1.本合同自生效之日起对甲、乙双方均具有法律约束力，任何一方不得违反，否则，即构成违约。
2.违约方承担违约责任并向对方赔偿造成的损失后，仍应全面履行合同规定的义务。
3.不可抗力互不追责。
六、其他
1.合同一式三份：甲乙双方、乡镇农经站各一份，盖章生效。
2.彰武草原生态恢复示范区土地流转合同（农户版）为本合同附件。
3.纠纷先由镇村调解，调解不成向彰武县人民法院起诉。
4.本合同内未约定的其他事项，当问题发生后，采取一事一议解决。
附表1：xx镇XX村草原生态恢复示范区土地流转名单表
附表2：xx镇草原生态恢复示范区土地流转汇总表
甲方（盖章）：               乙方（盖章）：
经办人/村书记签字：          法定代表人签字：
日期：  年 月 日          日期：   年 月 日

乡镇农经站备案： 
经办人：      日期：   年 月 日
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	附表1：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx镇XX村草原生态恢复示范区土地流转名单表

	单位公章：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亩

	序号
	姓名
	屯组
	流转总面积
	农户
	村集体
	国有林场
	一卡通号
	农户确认签字

	
	
	
	
	耕地面积
	林地面积
	草地面积
	耕地面积
	林地面积
	草地面积
	林地面积
	
	

	
	
	
	
	耕地流转面积小计
	家庭承包地面积
	其他方式承包地面积
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	
	
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	
	

	
	
	
	
	
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	附表2：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 镇草原生态恢复示范区土地流转汇总表

	单位公章：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	村
	流转总面积
	农户
	村集体
	国有林场
	备注

	
	
	
	耕地面积
	林地面积
	草地面积
	耕地面积
	林地面积
	草地面积
	林地面积
	

	
	
	
	家庭承包地面积
	其他方式承包地面积
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	
	
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	
	成林地面积
	疏林地、幼林地面积
	

	
	
	
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	原合同面积
	实测面积
	流转面积
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镇主要领导签字：
	
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导签字：
	
	
	
	
	
	
	
	
	经办人签字：
	
	
	
	
	



合同编号：ZWST-LZ-2027XXX
彰武草原生态恢复示范区土地流转
委托书范本
（农户—村股份经济合作社）

为提高草原生态恢复示范区土地流转工作效率，助力彰武生态建设，改善农业生产、生活条件，我自愿委托     镇
      村股份经济合作社，将我家承包的本组在草原生态恢复示范区内土地面积       亩（其中耕地   亩，疏林地、成林地   亩，幼林地   亩，草地   亩），以出租方式流转给              ，我委托村股份经济合作社代表我家与该公司就土地流转事宜签定协议，在我的承包期内土地流转价格为一般耕地    元/亩/年；疏林地、幼林地    元/亩/年；成林地、草地    元/亩/年。合同期满后本人同意村村股份经济合作社代表我家将该地块流转给                ，土地流转价格以当年或近几年土地流转价格进行调整。
本委托书自签署之日起生效。
特此委托
附表：xx镇XX村xx农户草原生态恢复示范区土地流转基本情况表
委托人：    组       （姓名捺印）
身份证号：                  
受托人：    镇      村股份经济合作社（公章）
       经办人：            （签字捺印）
                     日期：    年  月  日
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	附表：
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx镇XX村农户草原生态恢复示范区土地流转基本情况表

	农户姓名：
	
	
	
	
	
	
	单位：亩
	

	耕地情况
	家庭承包地面积1
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	家庭承包地面积2
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	其他方式承包地面积1
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	其他方式承包地面积2
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	林地情况
	成林地面积1
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	成林地面积2
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	疏林地、幼林地面积1
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	疏林地、幼林地面积2
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	草地情况
	草地面积1
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	
	草地面积2
	
	地块位置
	
	地块编号
	
	四至坐标
	

	注：可根据农户土地性质和地块数，自行增减表格栏
	
	
	
	
	
	
	
	



